|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Funktionalität** | **Geschätzter**  **Aufwand** | **Verantwortlicher** | **Abhängige**  **Funktiona-litäten** | **Verknüpfte**  **User-Stories** | **Quellcode-**  **referenz** | **Status** |
| **6.** | **Server** |  | Raphael/David |  |  |  |  |
| 6.1 | start() | 3 Tage | Raphael | 6.3 | / |  | Erledigt |
| 6.2 | Get data for registration and put it into Database | 2 Tage | Raphael | 6.5 | / |  | Erledigt |
| 6.3 | Client connected mit Server und bekommt eigenen Port. | 5 Tage | David |  | / |  | Erledigt |
| 6.4 | Connecting Client with scenes | 5 Tage | David |  | / | SceneController Z.15-30 | Erledigt |
| 6.5 | getAndIdentifyInputStream() | 1 Tag | David | 2, 6.1 | / | MyServer Z. 65-89 | Erledigt |
| **7.** | **Client** | **5** | **Raphael/David** |  |  |  |  |
| 7.1 | Connecting Client with scenes and addMovie GUI | 5 Tage | David | 6.1 | / | MyClient Z. 55-70 | Erledigt |
| 7.2 | Connecting Client with Login GUI | 5 Tage | Raphael | 6.1, 6.2, 6.3, 4.1 | / | LoginController Z. 50-63 | Erledigt |
| 7.3 | Connecting Client with Registration GUI | 5 Tage | Raphael | 6.1,6.2, 6.3, 3.1 | / | RegisterController Z.37-57 | Erledigt |
| 7.4 | Einzelne Teile des MyClient Constructors | 1 Tage | Raphael | 6.1 | / | MyClient  Z. 18-29 | Erledigt |