|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Funktionalität** | **Geschätzter**  **Aufwand** | **Verantwortlicher** | **Abhängige**  **Funktiona-litäten** | **Verknüpfte**  **User-Stories** | **Quellcode-**  **referenz** | **Status** |
| **1.** | **Filme Manuell anlegen** |  | David Rumpf |  | User Story 5 |  |  |
| 1.1 | GUI anlegen | 5 Tage | ““ |  | ““ |  |  |
| 1.2.0 | Button: save/change Movie | 2 Tage | ““ | 1.1 | ““ |  |  |
| 1.2.1 | Button: abort | 1 | ““ | 1.1 | ““ |  |  |
| 1.3 | Movie.eqals | 2 Stunden | ““ | 1.2.\* | ““ |  |  |
| 1.4 | checkAufRechte | 2 Tage | ““ |  | ““ |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Anzeige** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |